# TEST PLAN

# For

# HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO

# KIM LIÊN MINIMART

# RELEASE 1.0

Revision: 1.0.0.0

| Revision History |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | Version | Description | Author | Approved |
| 03/04/2026 | Draft | Bản nháp kế hoạch kiểm thử cho hệ thống Minimart Kim Liên. | Nguyễn Ngọc Trâm Trần Thái Thục Linh |  |
| 10/04/2026 | 1.0 | Cập nhật danh sách chức năng (Dashboard, Phân trang) và tiêu chuẩn Exit Criteria. | Nguyễn Thị Tuyết Sương Nguyễn Hữu Minh Khuê |  |
| 15/04/2026 | 1.0 | Cập nhật môi trường kiểm thử (Django, SQLite3) và kịch bản Automation Selenium. | Võ Thị Kiều Trinh Nguyễn Thị Phương Thanh |  |
| www.enclaveIT.com |  |  |  |  |

Table of contents

1. Introduction	4

1.1 Purpose	4

1.2 Scope	4

1.3 Document Terminology and Acronyms	4

1.4 References	5

2. Target Test Areas	6

3. Test Specification	7

3.1 Features to be tested	7

3.1.1 Functional features	7

3.1.2 User interface features	8

3.2 Features not to be tested	9

3.3 Test items	9

3.4 Test Deliverables	10

4. Milestones &Schedule	11

5. Test Cycle Entry and Exit Criteria	12

5.1 Entry Criteria	12

5.2 Exit Criteria	12

5.3 Abnormal Termination	13

6. Environmental Needs	14

6.1 Hardware and Software	14

6.2 Productivity and Support Tools	14

6.3 Test Environment Configurations	14

7. Roles and Responsibilities	15

8. Risks and Contingency	16

# Introduction

## Purpose

Mục đích của Kế hoạch kiểm thử này nhằm xác định, lập lịch trình và giám sát quá trình thực thi kiểm thử cho hệ thống Quản lý kho Minimart Kim Liên:

-Liệt kê các yêu cầu cần kiểm thử dựa trên các chức năng quản lý kho.

-Mô tả các chiến lược kiểm thử sẽ được áp dụng cho từng chức năng mục tiêu của hệ thống.

-Xác định các nguồn lực cần thiết và lập kế hoạch thực hiện kiểm thử

## Scope

Kế hoạch kiểm thử này áp dụng cho phiên bản phát hành 1.0 của hệ thống. Các tính năng được kiểm thử bao gồm tất cả các đặc tính phần mềm và sự kết hợp của chúng đã được quy định trong tài liệu yêu cầu, bao gồm:

Chức năng: Các nghiệp vụ chính như Đăng nhập, Đổi mật khẩu, Quản lý nhà cung cấp, Quản lý sản phẩm, Quản lý nhập hàng và Quản lý lô hàng.

Giao diện người dùng: Tất cả các giao diện đồ họa (GUI) của hệ thống phục vụ cho chủ cửa hàng.

Các hạng mục liên quan đến Cơ sở dữ liệu: Kiểm tra tính toàn vẹn và lưu trữ của dữ liệu theo sơ đồ ERD.

## Document Terminology and Acronyms

| Thuật ngữ | Định nghĩa |
| --- | --- |
| GUI | Giao diện đồ họa người dùng (Graphical User Interface). |
| ERD | Sơ đồ thực thể mối quan hệ (Entity-Relationship Diagram) - dùng để thiết kế cấu trúc dữ liệu. |
| UCD | Sơ đồ trường hợp sử dụng (Use Case Diagram) - mô tả các chức năng của người dùng. |
| SQL | Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (Structured Query Language) dùng để tương tác với cơ sở dữ liệu. |
| LH | Lô hàng - đơn vị quản lý sản phẩm theo từng đợt nhập, có hạn sử dụng riêng. |
| SP | Sản phẩm - các mặt hàng được kinh doanh tại Minimart. |
| PN | Phiếu nhập - chứng từ ghi lại thông tin mỗi lần nhập hàng vào kho. |
| HSD | Hạn sử dụng - thông tin quan trọng gắn liền với mỗi lô hàng. |
| TC | Kịch bản kiểm thử (Test Case) - tập hợp các bước để kiểm tra một chức năng cụ thể. |

## References

- Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) bao gồm sơ đồ Use Case và Class Diagram của Minimart Kim Liên.

- Kế hoạch dự án (Project Plan).

- Sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) và Sơ đồ lớp (Class Diagram) của hệ thống.

# Target Test Areas

| Test level | Purpose | Specifications for the testing |
| --- | --- | --- |
| Unit Testing | Kiểm tra logic nội bộ của các module (ví dụ: các phương thức xử lý trong Class Diagram như tính Thành tiền, tính Tổng tiền) | Đội ngũ phát triển thực hiện kiểm tra chéo mã nguồn và sử dụng TestNG để chạy các unit test script trong IntelliJ |
| Integration Testing | - Đảm bảo các module có thể tích hợp chính xác với nhau (ví dụ: giữa Phiếu nhập và Chi tiết nhập) - Hoạt động này được xem là kiểm tra tính đúng đắn của thiết kế hệ thống. | Kiểm thử viên sẽ tập trung kiểm tra các giao diện kết nối và luồng dữ liệu giữa các module. |
| System Testing | Kiểm tra hệ thống sau khi tích hợp để xác nhận hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đã đề ra trong tài liệu đặc tả. | Kiểm thử viên tập trung vào hành vi thực tế của hệ thống (chức năng, thông báo lỗi...). |
| Documentation Testing | Đảm bảo tài liệu hướng dẫn sử dụng có các đặc điểm: Dễ hiểu, dễ tra cứu thông tin và phản ánh đúng thao tác người dùng cần thực hiện trên hệ thống. | Nhân sự có kỹ năng chuyên môn và giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm cho phần kiểm thử này. |

- Quá trình kiểm thử sẽ mô phỏng môi trường vận hành thực tế tối đa có thể và luồng dữ liệu sẽ tuân theo đúng quy trình nghiệp vụ của kho Minimart.

- Việc kiểm thử sẽ bao quát toàn bộ chu trình quản lý với tất cả các chức năng đã mô tả trong phần Phạm vi.

- Trong quá trình này, bất kỳ trường hợp nào sau đây cũng sẽ được ghi nhận là lỗi :

  - Hệ thống không thực hiện đúng những gì tài liệu yêu cầu hoặc thiết kế đã quy định.

  - Hệ thống hoạt động sai chức năng nghiệp vụ (ví dụ: tính toán sai tổng tiền).

  - Hệ thống thực hiện những việc mà tài liệu yêu cầu hoặc thiết kế không đề cập tới.

  - Hệ thống thiếu sót các tính năng cần thiết dựa trên phản hồi của khách hàng (chủ cửa hàng) mặc dù không có trong thiết kế ban đầu.

# Test Specification

## Features to be tested

### Functional features

| STT | Tên chức năng | Mô tả chi tiết | Cột mốc kiểm thử | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý Tài khoản | Đăng nhập, Đăng xuất, Đổi mật khẩu. | 15/04/2026 |  |
| 2 | Quản lý Nhà Cung cấp | Thêm, Sửa, Xem, Tìm kiếm Nhà cung cấp. | 15/4/2026 |  |
| 3 | Quản lý Sản phẩm | Tạo sản phẩm, Cập nhật sản phẩm, Tìm kiếm sản phẩm, Xem sản phẩm | 15/04/2026 |  |
| 4 | Quản lý Nhập hàng | Tạo phiếu nhập, Chỉnh sửa phiếu, Xóa phiếu nhập, Xem phiếu nhập, Tìm kiếm phiếu nhập | 15/04/2026 |  |
| 5 | Quản lý Lô hàng | Xem lô hàng, Tìm kiếm lô hàng | 15/04/2026 |  |
| 6 | Dashboard (Tổng quan) | Hiển thị thanh điều hướng (Menu Navigation) cho phép người dùng truy cập nhanh vào các phân hệ quản trị bao gồm: Quản lý Nhà cung cấp, Quản lý Nhập hàng, Quản lý Lô hàng, Quản lý Sản phẩm và Cài đặt. | 15/04/2026 |  |

#### Quản lý Tài khoản

- Đăng nhập vào hệ thống (Login)

- Đăng xuất (Logout)

- Đổi mật khẩu

#### Quản lý Nhà cung cấp

- Xem danh sách nhà cung cấp

- Tìm kiếm nhà cung cấp

- Xem chi tiết thông tin nhà cung cấp

- Tạo nhà cung cấp

- Cập nhật thông tin nhà cung cấp

#### Quản lý Sản phẩm

- Xem danh sách sản phẩm

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Tạo sản phẩm

- Cập nhật sản phẩm

#### Quản lý Nhập hàng

- Xem danh sách phiếu nhập

- Tìm kiếm phiếu nhập

- Xem chi tiết phiếu nhập

- Tạo phiếu nhập mới

- Chỉnh sửa phiếu nhập

- Xóa phiếu nhập

#### Quản lý Lô hàng

- Xem danh sách lô hàng

- Tìm kiếm lô hàng

#### Dashboard (Tổng quan)

- Hiển thị thanh điều hướng (Menu Navigation)

- Truy cập nhanh các phân hệ:

- Nhà cung cấp

- Nhập hàng

- Lô hàng

- Sản phẩm

- Cài đặt

### User interface features

- Điều hướng Menu: Kiểm tra việc di chuyển giữa các phân hệ thông qua thanh Menu chính (Nhà cung cấp, Nhập hàng, Lô hàng, Sản phẩm, Cài đặt).

- Điều hướng giữa các màn hình (GUIs): Kiểm tra tính đúng đắn khi chuyển đổi giữa màn hình danh sách, màn hình thêm mới và màn hình chi tiết.

- Thao tác trên bảng dữ liệu : Kiểm tra tính năng phân trang: Đảm bảo danh sách sản phẩm hoặc lô hàng được chia thành các trang nhỏ để dễ theo dõi.

- Kiểm tra việc hiển thị dữ liệu trên bảng có bị tràn khung hay không.

- Tương tác nút bấm: Kiểm tra phản hồi của các nút chức năng trong mỗi Form (ví dụ: nút "X", "Xác nhận", "Lưu", "Hủy").

- Nhập liệu: Kiểm tra các trường nhập văn bản khi tìm kiếm, chỉnh sửa thông tin nhà cung cấp hoặc sản phẩm.

- Hiển thị thông báo (Messages):

- Xem các thông báo lỗi khi nhập sai dữ liệu (ví dụ: số lượng nhập là số âm).

- Thông báo xác nhận khi xóa phiếu nhập.

- Các yếu tố khác: Kiểm tra font chữ, màu sắc và sự đồng nhất của giao diện trên các màn hình khác nhau.

## Features not to be tested

Hiện tại, hệ thống tập trung vào kiểm thử các chức năng nghiệp vụ cốt lõi và giao diện. Các phần sau đây sẽ nằm ngoài phạm vi kiểm thử của giai đoạn này:

- Kiểm thử hiệu năng (Performance Testing) khi có trên 100 người dùng truy cập đồng thời.

- Kiểm thử bảo mật chuyên sâu (Penetration Testing) chống xâm nhập hệ thống.

- Kiểm thử khả năng tương thích trên các hệ điều hành khác ngoài Android và Windows.

## Test items

| ID | Hạng mục kiểm thử | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| T1 | Kết nối, cập nhật và lưu trữ Cơ sở dữ liệu | Kiểm tra khả năng kết nối giữa ứng dụng và Database; xác minh dữ liệu được lưu trữ đúng cấu trúc các bảng (Nhà cung cấp, Sản phẩm, Phiếu nhập, Lô hàng) và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi thực hiện cập nhật. |
| T2 | Giao diện người dùng | Kiểm tra tất cả các màn hình giao diện (GUIs) của hệ thống Kim Liên Minimart về tính thẩm mỹ, bố cục, khả năng điều hướng menu và sự ổn định của tính năng phân trang. |
| T3 | Chức năng hệ thống | Kiểm tra các luồng nghiệp vụ chính đã liệt kê trong phần 3.1.1, bao gồm cả các kịch bản kiểm thử thủ công và các kịch bản tự động. |
| T4 | Chỉnh sửa và Xác thực dữ liệu | Kiểm tra các ràng buộc dữ liệu đầu vào trong các form (ví dụ: không cho phép đơn giá âm, mã nhà cung cấp không được để trống). |
| T5 | Hệ thống thông báo | Kiểm tra tính chính xác và kịp thời của các thông báo thành công, cảnh báo hoặc các thông báo lỗi khi người dùng thao tác sai. |

## Test Deliverables

The testing process will produce the following documented deliverables:

- Test plan.

- Test cases for modules.

- Integration Test case.

- System and User Interface test cases.

- Accurate ongoing reporting of testing status via the bug tracking database

- A test report delivered at the end of the testing phase and detailing the overall results of testing process.

Quá trình kiểm thử hệ thống Minimart Kim Liên sẽ bàn giao các tài liệu sau đây:

- Kế hoạch kiểm thử (Test Plan): Tài liệu tổng thể định hướng toàn bộ hoạt động kiểm thử.

- Kịch bản kiểm thử (Test cases): Tập hợp các bước kiểm thử chi tiết cho từng phân hệ (Sản phẩm, Nhà cung cấp...), sự tương tác dữ liệu giữa các thành phần (ví dụ: tạo Phiếu nhập phải sinh ra Chi tiết nhập và cập nhật Lô hàng tương ứng) và giao diện tổng thể.

- Báo cáo tổng kết kiểm thử (Test report): Tài liệu bàn giao vào cuối giai đoạn kiểm thử, chi tiết hóa kết quả tổng thể, các lỗi còn tồn tại và đánh giá hệ thống đã sẵn sàng phát hành hay chưa.

- Kịch bản kiểm thử tự động (Automation Test Scripts): Các kịch bản này được thực hiện bằng ngôn ngữ Java, sử dụng thư viện Selenium WebDriver và framework TestNG theo mô hình Page Object Model (POM)

# Milestones &Schedule

| Cột mốc (Milestones) | Mô tả (Description) | Chiến lược (Strategic) | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kế hoạch & Kịch bản | Hoàn thiện Test Plan và viết danh sách Test Case. | Chuẩn bị tài liệu & Dữ liệu mẫu | 03/04/2026 | 10/04/2026 |
| Kiểm thử lần 1 | Thực hiện kiểm tra tất cả chức năng trên giao diện. | Manual Testing (Kiểm thử thủ công) | 11/04/2026 | 15/04/2026 |
| Kiểm thử lần 2 | Kiểm tra lại các lỗi (bugs) đã được lập trình viên chỉnh sửa. | Re-testing (Kiểm tra lại lỗi) | 16/04/2026 | 18/04/2026 |
| Kiểm thử tự động | Chạy script cho phần Sản phẩm và Lô hàng, Nhập hàng trong IntelliJ. | Automation Testing (Selenium + TestNG) | 19/04/2026 | 23/04/2026 |
| Tổng kết & Report | Tổng hợp kết quả, tỷ lệ lỗi và xuất báo cáo kiểm thử cuối cùng. | Test Report | 24/04/2026 | 27/04/2026 |

# Test Cycle Entry and Exit Criteria

## Entry Criteria

- Yêu cầu từ Leader: Có thông báo chính thức bắt đầu giai đoạn test.

- Tài liệu phê duyệt: Kế hoạch kiểm thử (Test Plan) và danh sách kịch bản (Test Cases/Scripts) đã được xem xét và thông qua.

- Môi trường sẵn sàng:

- Hệ thống Backend (Django) đã được cấu hình và chạy ổn định trên PyCharm.

- Cơ sở dữ liệu (Database) đã được Migrate đầy đủ theo sơ đồ thiết kế ERD.

- Môi trường thực thi Automation (Selenium + TestNG) đã sẵn sàng trong IntelliJ.

- Hoàn thiện tính năng: Các Use Case quan trọng phải được lập trình hoàn thiện ít nhất 80%.

## Exit Criteria

Chu kỳ kiểm thử được coi là hoàn thành khi:

- Thực thi đầy đủ: 100% các kịch bản kiểm thử (Manual & Auto) đã định trước phải được thực hiện.

- Tỷ lệ lỗi cho phép: Không quá 30% số lượng test case bị thất bại trên tổng số 50% lượng test case đã chạy (con số này giúp kiểm soát chất lượng ngay cả khi chưa chạy hết bộ test).

- Giới hạn điểm lỗi (Bug Points): Tổng số điểm lỗi tồn tại không được vượt quá 50 điểm. Cách tính điểm lỗi dựa trên mức độ nghiêm trọng:

| Phân loại lỗi (Categorization) | Điểm | Mô tả chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Nghiêm trọng (Critical) | 9 | Hệ thống bị treo (crash), mất dữ liệu, hoặc lỗi hiệu năng nghiêm trọng không thể thao tác. |
| Lớn (Major) | 6 | Chức năng chính bị lỗi (ví dụ: không thể Tính tiền, không Lưu được Phiếu nhập), sai lệch logic nghiệp vụ. |
| Nhỏ (Minor) | 3 | Lỗi có thể dùng cách khác để xử lý (workaround), lỗi về tính tiện dụng hoặc lỗi giao diện (UI). |
| Thẩm mỹ (Cosmetic) | 1 | Lỗi chính tả, lỗi font chữ, sai màu sắc hoặc căn lề không đồng nhất. |

## Abnormal Termination

Quá trình kiểm thử sẽ bị tạm dừng hoặc hủy bỏ nếu:

- Mã nguồn quá sơ sài: Hệ thống bị crash liên tục hoặc lỗi nghiêm trọng xuất hiện ở hầu hết các chức năng cơ bản.

- Môi trường không ổn định: Database thường xuyên mất kết nối hoặc IntelliJ không thể thực thi code.

- Lỗi chặn (Blockers): Xuất hiện lỗi ở chức năng Đăng nhập khiến không thể tiếp tục kiểm thử các module khác (Nhà cung cấp, Sản phẩm, Lô hàng).

# Environmental Needs

## Hardware and Software

- Thiết bị: Máy tính cá nhân (PC/Laptop) chạy được PyCharm và IntelliJ cùng lúc.

- Hệ điều hành: Windows 10/11.

- Cơ sở dữ liệu: SQLite3 (Sử dụng file dữ liệu nội bộ db.sqlite3 trong thư mục dự án Django).

- Mã nguồn ứng dụng:

- Backend: Django (chạy trên PyCharm).

- Automation: Selenium WebDriver + TestNG (chạy trên IntelliJ).

- Công cụ kiểm thử: Microsoft Excel, Selenium, TestNG.

## Productivity and Support Tools

| Mục đích công cụ | Tên công cụ | Nguồn gốc | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Phát triển Backend | PyCharm | JetBrains | 2024.1 |
| Quản lý Database | DB Browser for SQLite | Open Source | 3.12.2 |
| Kiểm thử tự động | Selenium + TestNG | Open Source | Selenium 4.x, TestNG 7.x |
| Môi trường chạy Auto | IntelliJ IDEA | JetBrains | 2024.1 |
| Theo dõi lỗi | Microsoft Excel / Google Sheets | Microsoft / Google | Excel 2019+, Sheets (Web) |

## Test Environment Configurations

- Thiết lập Backend (Django & SQLite3):

- Kiểm tra file db.sqlite3 đã được tạo và chứa đầy đủ dữ liệu mẫu thông qua lệnh python manage.py migrate.

- Đảm bảo đường dẫn tới file database trong settings.py của Django đã chính xác.

- Đảm bảo Server Django đang hoạt động để Selenium có thể truy cập qua URL (thường là http://127.0.0.1:8000/).

- Thiết lập môi trường Automation (IntelliJ):

- Cấu hình các thư viện cần thiết trong file pom.xml (Maven).

- Thiết lập WebDriver tương thích với trình duyệt đang dùng để kiểm thử.

- Hệ thống theo dõi lỗi: Sử dụng file Excel dùng chung để ghi nhận lỗi từ các lần kiểm thử Manual và kết quả trả về từ TestNG.

# Roles and Responsibilities

| Hoạt động | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Thiết lập quản lý rủi ro | Test Lead ( Nhóm trưởng) |
| Xác định các tính năng cần kiểm thử và không kiểm thử | Test Lead ( Nhóm trưởng) |
| Lập lịch trình kiểm thử và các cột mốc quan trọng | Test Lead ( Nhóm trưởng) và thành viên |
| Xác định tiêu chuẩn kết thúc kiểm thử (Exit Criteria) | Test Lead ( Nhóm trưởng) và thành viên |
| Thực hiện kiểm thử lần 1 (Manual Test) | Testers |
| Thực hiện kiểm tra lại lỗi (Re-test) | Testers |
| Phát triển và thực thi kịch bản tự động | Testers |
| Theo dõi lỗi và báo cáo (Bug tracking & Reporting) | Testers |
| Báo cáo cuối cùng | Test Lead ( Nhóm trưởng) và thành viên |

# Risks and Contingency

| Rủi ro (Risk) | Chiến lược giảm thiểu (Mitigation Strategy) | Phương án dự phòng khi rủi ro xảy ra (Contingency) |
| --- | --- | --- |
| Thay đổi yêu cầu | Thường xuyên cập nhật và xác nhận lại các tính năng với chủ cửa hàng | Cập nhật lại tài liệu Test Case ngay lập tức; ưu tiên kiểm thử các phần không bị thay đổi trước. |
| Lỗi mã nguồn nghiêm trọng | Đảm bảo lập trình viên thực hiện kiểm thử đơn vị cơ bản trước khi bàn giao bản cho Tester. | Tạm dừng kiểm thử chức năng bị lỗi; chuyển sang kiểm thử các phân hệ độc lập khác để không lãng phí thời gian. |
| Bỏ sót yêu cầu nghiệp vụ quan trọng | Thực hiện Review kỹ lưỡng danh sách Test Case với sơ đồ Use Case và ERD trước khi thực hiện. | Viết bổ sung kịch bản kiểm thử (Test Case) và thực hiện kiểm thử bổ sung ngay khi phát hiện thiếu sót. |
| Hạn chế về thời gian và nguồn lực | Lập lịch trình kiểm thử chi tiết và trừ hao thời gian cho các lỗi phát sinh ngoài dự kiến. | Tập trung nguồn lực vào các chức năng cốt lõi và sử dụng Selenium để đẩy nhanh tốc độ kiểm tra. |
| Thiếu hụt Phần cứng/Phần mềm | Kiểm tra cấu hình máy tính, đảm bảo cài đặt sẵn PyCharm, IntelliJ và môi trường SQLite3 trước ngày test. | Sử dụng máy tính dự phòng |